ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1  ลักษณะของแผนสามปี

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติหลักการปกครองท้องถิ่นโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย  จึงต้องกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

(1)  แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

(2)  เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(3)  เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(4)  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ 1     ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเสนอแผนงานโครงการให้ผู้บริหารพิจารณาและให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา

ขั้นตอนที่ 2    ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชน และคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเมื่อได้แนวทางการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีแล้วจัดประชุมร่วมกับตัวแทนภาคประชาชนว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ขั้นตอนที่ 3     การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหลัก SWOT

ขั้นตอนที่ 4    กำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ 5    จัดทำรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ 6    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา

ขั้นตอนที่ 7     คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่  8  ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี      ต่อสภา   องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

*********************************

บทที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครองและประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ การศึกษา      สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติ

2.1  สภาพทั่วไป

2.1.1   ที่ตั้ง   องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา       ตั้งอยู่เลขที่   103    หมู่ที่ 3  บ้านละลม            ตำบลละลมใหม่พัฒนา   อำเภอโชคชัย     จังหวัดนครราชสีมา

ทิศเหนือ		ติดต่อกับตำบลท่าจะหลุง    อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้		ติดต่อกับตำบลโชคชัยและตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลด่านเกวียน,ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา		           ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย ,ตำบลลุงเขว้า และตำบลแหลมทอง					อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

2.1.2    เนื้อที่ประมาณ   52.1   ตารางกิโลเมตร    34,814   ไร่

2.1.2.(1 ) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีเนื้อที่ประมาณ  2,075  ไร่ หรือร้อยละ 5.96  ของเนื้อที่ตำบลซึ่งประกอบไปด้วยชุมชน สถานที่ราชการและโรงงานอุตสาหกรรม

2.1.2.(2) พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ 29,318  ไร่  หรือร้อยละ  84.22  ของเนื้อที่ตำบลที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้

-  นาข้าว  มีเนื้อที่ประมาณ  13,772  ไร่  หรือร้อยละ  39.57  ของเนื้อที่ตำบล

-  อ้อย  มีเนื้อที่ประมาณ  1,946  ไร่  หรือร้อยละ  5.59  ของเนื้อที่ตำบล

-  มันสำปะหลัง  มีเนื้อที่ประมาณ  10,151  ไร่  หรือร้อยละ  29.16  ของเนื้อที่ตำบล

-  ยูคาลิปตัส  มีเนื้อที่ประมาณ  3,360  ไร่  หรือร้อยละ 9.65  ของเนื้อที่ตำบล

-  ไม้ผลผสม  มีเนื้อที่ประมาณ  18  ไร่  หรือร้อยละ  0.05  ของเนื้อที่ตำบล

-  โรงเรียนเลี้ยงสัตว์  มีเนื้อที่ประมาณ  26  ไร่  หรือร้อยละ  0.07  ของเนื้อที่ตำบล

2.1.2.(3) พื้นที่ป่าไม้  มีเนื้อที่ประมาณ  1,271  ไร่  หรือร้อยละ  3.65  ของเนื้อที่ตำบล ซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์และป่าเสื่อมโทรม

2.1.2.(4) พื้นที่น้ำ มีเนื้อที่ประมาณ  746  ไร่  หรือร้อยละ  2.14  ของเนื้อที่ตำบล ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง

2.1.2.(4) พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ประมาณ 1,404  ไร่  หรือร้อยละ  4.03  ของเนื้อที่ตำบล ซึ่งเป็นไม้ละเมาะและพื้นที่ลุ่ม

2.1.3   ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ใช้ทำนา ปลูกพืชไร่และไม้ผล ส่วนสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบทางทิศตะวันตกใช้ทำนา แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองยาง  มีลำละลมไหลผ่านทางทิศตะวันตก และคลองยางไหลผ่านตอนใต้ของพื้นที่

2.1.4   ทรัพยากรน้ำ

-  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่  ห้วยละลม  คลองยาง  และคลองเสว

-  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง  ได้แก่  อ่างเก็บน้ำคลองยาง

-  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน   ได้แก่   โครงการชลประทานขนาดใหญ่ มี  2  โครงการ  ได้แก่ โครงการเขื่อนลำพระเพลิง (โครงการชลประทานขนาดใหญ่  2  โครงการ  ได้แก่  โครงการเขื่อนลำพระเพลิง (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง,2551 )  มีพื้นที่รับประโยชน์  67  ไร่  หรือร้อยละ 0.19  ของเนื้อที่ตำบล และโครงการเขื่อนลำแชะ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน – ลำแชะ,2551) มีพื้นที่รับประโยชน์  14,891  ไร่  หรือร้อยละ  42.97  ของเนื้อที่ตำบล

2.1.5  ทรัพยากรป่าไม้

-  ป่าสงวนแห่งชาติ   ในพื้นที่ตำบลมีเนื้อที่ประมาณ  20,229  ไร่ หรือร้อยละ  58.11  ของเนื้อที่ตำบลได้มีการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ออกเป็น 3 เขต แต่ในพื้นที่ตำบลมี  1  เขต  คือ เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ  ได้มีการมอบ ส.ป.ก.4-01  จำนวนทั้งสิ้น  1,466  ไร่  หรือร้อยละ  4.21  ของเนื้อที่ตำบล  (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา,2551)

2.1.6   จำนวนหมู่บ้าน    12   หมู่บ้าน

-  หมู่ที่ 1  บ้านละลม

-  หมู่ที่ 2  บ้านละลม

-  หมู่ที่ 3  บ้านละลม

-  หมู่ที่ 4  บ้านละลม

-  หมู่ที่ 5  บ้านสระตะหมก

-  หมู่ที่ 6  บ้านกุดจอกน้อย

-  หมู่ที่ 7  บ้านกุดจอกใหญ่

-  หมู่ที่ 8  บ้านคลองกระชาย

-  หมู่ที่ 9  บ้านคลองยาง

-   หมู่ที่ 10  บ้านหนองชุมแสง

-  หมู่ที่ 11  บ้านหนองผักหวาน

-  หมู่ที่ 12  บ้านโคกพลวง

2.1.5       ประชากร    องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  มีประชากรทั้งสิ้น  6,364   คน แยกเป็นชาย   3,099 คน หญิง  3,265   คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 123   คน/ตารางกิโลเมตร

2.2   สภาพทางเศรษฐกิจ

- อาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่ร้อยละ 90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา ทำไร่  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์    ประชากรอีกร้อยละ  10  ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม  เช่น  ค้าขาย  รับราชการ  และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

- หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

-  ปั้มน้ำมันและก๊าซ 	          6 	    แห่ง  (ปั๊มหลอด)

-  โรงสี                                 12     แห่ง

-  โรงทำเครื่องปั้นดินเผา      5      แห่ง

- รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ของประชากรในพื้นที่    23,000     บาท

2.3   สภาพทางสังคม

- การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา	3 	แห่ง

-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1	แห่ง

-   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  (ศรช.)	 1	แห่ง

-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	 10         แห่ง

2.  องค์กรทางศาสนาและแหล่งโบราณสถาน

-  วัด/สำนักสงฆ์	3    	แห่ง

-  โบสถ์คริสต์	1	แห่ง

3.  สาธารณสุข

- ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา มีสถานีอนามัยประจำตำบล   1   แห่ง  คือ สถานีอนามัยละลม  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านละลม  มีบุคลากรดังนี้

1.  นายสำริต   ดับกระโทก		หัวหน้าสถานีอนามัยละลม

2.  นางมาลินี   ภู่ศรี			พยาบาลเทคนิค  5

3.  นางวรรณวนัช   พอกระโทก		เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   5

4.  นางสาวช่อผกา   ดวดกระโทก		เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

5. นางสาวภูมรินทร์  แตงกระโทก		เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

6. นางจำลอง   แผ้วกระโทก		พนักงานทำความสะอาด

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  100

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)     12    แห่ง

- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ที่พักสายตรวจประจำตำบล   (เจ้าหน้าที่ตำรวจ  4  นาย)        1       แห่ง

- การบริการพื้นฐาน

  - การคมนาคม

เส้นทางการเดินทางจากตำบลสู่อำเภอเป็นถนนลาดยางยาว 1 สาย ส่วนเส้นทางภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต

  - การโทรคมนาคม          -       แห่ง

-ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน		1	แห่ง

-โทรศัพท์สาธารณะ			15  	แห่ง

-โทรศัพท์พื้นฐาน  มีจำนวนน้อยไม่พอกับความต้องการ

  - การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

ตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย มีประมาณร้อยละ  98  ของครัวเรือนทั้งหมด ส่วนร้อยละ 2 ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน และครัวเรือนเกษตรกร การขยายเขตไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

  - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย			3	แห่ง

- บ่อน้ำตื้น		3	แห่ง

- บ่อโยก		21 	แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน		4 	แห่ง

- ข้อมูลอื่นๆ

  - ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

- แม่น้ำมูลไหลผ่าน 	1	สาย

- ลำน้ำละลม		1	สาย

- บึง,หนองและอื่นๆ	5	สาย

  - มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน			3	รุ่น	120	คน

- อปพร				1	รุ่น	  50	คน

- ตชต.				1	รุ่น	  11	คน

  - ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

กระบวนการบริหารงานบุคคล

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

การบริหาร

- คณะผู้บริหาร อบต.  จำนวน    4   คน    คือ

- นายคนึง   ปลอดกระโทก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- นายตอง    บุตรกระโทก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- นายสวงษ์    ด่านกระโทก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- นายอุดม   ต่อมกระโทก	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- สมาชิกสภา อบต.   จำนวน    24   คน   คือ

- นายสามัญ     พูนกระโทก		ประธานสภา อบต.

- นายแจว	  บัวกระโทก		รองประธานสภา อบต.

- นายลม้าย	 แนบกระโทก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

- นายวิโรจน์    เปลื้องกระโทก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

- นายประคอง    พูนกระโทก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

- นายสวัสดิ์     ปลอดกระโทก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

- นายชูชาติ	พูนกระโทก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

- นายมะลิพร   ปีกกระโทก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

- นายประสิทธิ์    ศรีสังเกตุ		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

- นายเจนวิทย์   ม่วงกระโทก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

- นายปัญญา 	 แบบกระโทก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

- นายพีระ    บองกระโทก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

- นายสร้อย    ด่านกระโทก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

- นายสมบัติ    เทพกระโทก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

- นางนันทภรณ์   ศรีสุริยจันทร์		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

- นายเชน    ด่านกระโทก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

- นายเกรียงศักดิ์    สงมะเริง		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

- นายจิต    แก่นกระโทก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

- นายอุทัย    ป้อมกระโทก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

- นายนิคม   มาริสกุลนนท์		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

- นายบุญสืบ    หาดทะเล		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

- นายลม    ปลอดกระโทก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

- นายไสว    ชัยมะเริง			สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

- นายสำรวม    ศรีชำนาญ		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

(3)     นายสนธยา    ภักดีกิจ	ปลัด อบต.          เป็น เลขานุการสภา  อบต.

(4)   จำนวนบุคลากรปัจจุบัน  ทั้งหมดจำนวน  22  คน  แยกเป็น พนักงานส่วนตำบล  จำนวน 12  คน  และพนักงานจ้าง จำนวน   7    คน    และส่วนราชการ  จำนวน  4  ส่วน       ดังนี้

1.   ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     จำนวน  8  คน    ดังนี้

    - พนักงานส่วนตำบล    จำนวน   5    คน

    - นายสนธยา   ภักดีกิจ		  ปลัด อบต.  (นักบริหารงานอบต.7)

    - นางวิภาพร   เถวสูงเนิน		  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  5

    - นางสาวมุกดาวรีย์   จันทรประทักษ์   นิติกร  5

    - นางสาวนวลฉวี   ศรีทองสุข	  นักพัฒนาชุมชน  3

    - นางวิมพ์วิภา    เปี่ยมปรัชญากุล	  เจ้าพนักงานธุรการ  3

    - ลูกจ้างประจำ    จำนวน   1    คน

- นางอุษา   วงษ์วีระพันธ์		  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานจ้าง   จำนวน  2   คน

- นายวัฒนา   เหมือนจิตต์		 นักการภารโรง

- นายวิรุต    ศรีกระโทก		  คนงานทั่วไป

2.     ตำแหน่งในส่วนการคลัง    จำนวน    6   คน      ดังนี้

    - พนักงานส่วนตำบล    จำนวน  5    คน

- นางพัฒนา   เหมือนจิตต์		หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7)

- นางภัทรวดี   ป้อมกระโทก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  3

- นางสาวยุพา   ทิพย์สมบัติ		เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  3

- นางสาวทิพย์สุคนธ์   วงศ์กันยา	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  3

- นางเรียม   คนล่ำ			เจ้าพนักงานพัสดุ 3

    - พนักงานจ้าง  จำนวน  1   คน

- นางจุไรพร     การงาน		ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

3.   ตำแหน่งในส่วนโยธา	จำนวน    4   คน     ดังนี้

    - พนักงานส่วนตำบล    จำนวน   2   คน

- นายยุทธนา   ไทยประเสริฐ	หัวหน้าส่วนโยธา   (นักบริหารงานช่าง  7)

- นายชนะพงษ์    เกตุจังหรีต	นายช่างเขียนแบบ  3

    - พนักงานจ้าง  จำนวน   2   คน

- นายอดิศร    ปลอดกระโทก	ผู้ช่วยช่างโยธา

- นางสาวจุฑารัตน์   ปีบกระโทก	คนงานทั่วไป

4.   ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน    3   คน     ดังนี้

    - พนักงานส่วนตำบล    จำนวน   1   คน

- นางบังอร    โกฎกลางดอน	นักวิชาการศึกษา   4

    - พนักงานจ้าง       จำนวน   2   คน

- นางสาววิไลพร   หน่วยกระโทก	ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

- นางพิมพ์ใจ    ลับดีพะเนาว์	คนงานทั่วไป

5.  ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    จำนวน   1    คน   ดังนี้

พนักงานจ้าง 	จำนวน 1   คน

- นายประยงค์    แผ้วกระโทก	คนงานทั่วไป

(5)  ระดับการศึกษาของบุคลากร

  - ปริญญาโท			จำนวน      -        คน

  - ปริญญาตรี			จำนวน      15     คน

  - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา		จำนวน        6     คน

(6)  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ  2551  เป็นจำนวน  21,990,442.75  บาท

    - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง	       862,209.42    บาท

    - รายได้ที่รัฐจัดสรรให้				    8,617,599.02	บาท

    - เงินอุดหนุนรัฐบาลทั่วไป	                               	    8,577,576.51	บาท

    - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		         	    3,933,057.80	บาท

ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน

จำนวนกลุ่มทุกประเภท	18	กลุ่ม

แยกประเภทกลุ่ม

- กลุ่มอาชีพ				19	กลุ่ม

- กลุ่มออมทรัพย์			11	กลุ่ม

- กลุ่มกองทุนหมุนเวียนตำบล		1	กลุ่ม

- กลุ่มกองทุนหมุนเวียนหมู่บ้าน	12	กลุ่ม

- กลุ่มกองทุนประปาหมู่บ้าน		3	กลุ่ม

- กลุ่มกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์	3	กลุ่ม

ประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา    มีจำนวนทั้งสิ้น  6,364   คน  จำแนกเป็นชาย   3,099  คน  หญิง 3,265  คน    และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,651  ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ

จำนวนครัวเรือน /ประชากร

| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ละลม | 162 | 336 | 330 | 666 |
| 2 | ละลม | 168 | 301 | 316 | 617 |
| 3 | ละลม | 153 | 265 | 301 | 566 |
| 4 | ละลม | 114 | 211 | 222 | 433 |
| 5 | สระตะหมก | 110 | 221 | 223 | 444 |
| 6 | กุดจอกน้อย | 156 | 326 | 326 | 652 |
| 7 | กุดจอกใหญ่ | 131 | 255 | 281 | 536 |
| 8 | คลองกระชาย | 84 | 147 | 158 | 305 |
| 9 | คลองยาง | 99 | 186 | 187 | 373 |
| 10 | หนองชุมแสง | 170 | 297 | 326 | 623 |
| 11 | หนองผักหวาน | 123 | 230 | 242 | 472 |
| 12 | โคกพลวง | 181 | 324 | 353 | 677 |
| รวม |  | 1,651 | 3,099 | 3,265 | 6,364 |

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา   รวมทั้งสิ้น    4,767    คน

ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาล่าสุดเมื่อวันที่   24  สิงหาคม  2551

# -    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  จำนวนทั้งสิ้น  4,710    บาท

| ลำดับที่ | ## เขตเลือกตั้งที่/ หมู่ที่ | # เทศบาล/อบต. | # อำเภอ | ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | หมายเหตุ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## เขตเลือกตั้งที่ 1 | ## อบต.ละลมใหม่พัฒนา | ## อ.โชคชัย | 413 |  |  |  |
|  | ## หมู่ที่ 1 บ้านละลม |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## เขตเลือกตั้งที่ 2 | ## อบต.ละลมใหม่พัฒนา | ## อ.โชคชัย | 430 |  |  |  |
|  | ## หมู่ที่ 2 บ้านละลม |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ## เขตเลือกตั้งที่ 3 | ## อบต.ละลมใหม่พัฒนา | ## อ.โชคชัย | 388 |  |  |  |
|  | ## หมู่ที่ 3 บ้านละลม |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ## เขตเลือกตั้งที่ 4 | ## อบต.ละลมใหม่พัฒนา | ## อ.โชคชัย | 280 |  |  |  |
|  | ## หมู่ที่ 4 บ้านละลม |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ## เขตเลือกตั้งที่ 5 | ## อบต.ละลมใหม่พัฒนา | ## อ.โชคชัย | 286 |  |  |  |
|  | ## หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ## เขตเลือกตั้งที่ 6 | ## อบต.ละลมใหม่พัฒนา | ## อ.โชคชัย | 401 |  |  |  |
|  | ## หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ## เขตเลือกตั้งที่ 7 | ## อบต.ละลมใหม่พัฒนา | ## อ.โชคชัย | 361 |  |  |  |
|  | ## หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ## เขตเลือกตั้งที่ 8 | ## อบต.ละลมใหม่พัฒนา | ## อ.โชคชัย | 189 |  |  |  |
|  | ## หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ## เขตเลือกตั้งที่ 9 | ## อบต.ละลมใหม่พัฒนา | ## อ.โชคชัย | 260 |  |  |  |
|  | ## หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ## เขตเลือกตั้งที่ 10 | ## อบต.ละลมใหม่พัฒนา | ## อ.โชคชัย | 418 |  |  |  |
|  | ## หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ## เขตเลือกตั้งที่ 11 | อบต.ละลมใหม่พัฒนา | อ.โชคชัย | 322 |  |  |  |
|  | ## หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ## เขตเลือกตั้งที่ 12 | อบต.ละลมใหม่พัฒนา | อ.โชคชัย | 430 |  |  |  |
|  | ## หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง |  |  |  |  |  |  |
| รวมผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด |  |  |  | 4,178 |  |  |  |

| ตารางรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ตั้งแต่ ปี 2548-2551 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 |
| 1. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง | 280,957.49 | 302,225.02 | 667,725.19 | 862,209.41 |
| 1.1 รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเอง | 187,444.40 | 188,864.90 | 186,630.63 | 175,585.68 |
| 1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 21,343 | 20,595 | 23,219 | 19,279 |
| 1.1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ | 159,185.40 | 160,653.90 | 155,016.63 | 148,242.68 |
| 1.1.3 ภาษีป้าย | - | - | - | - |
| 1.1.4 อากรฆ่าสัตว์ | 6,916 | 7,616 | 8,395 | 8,064 |
| 1.2 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร | 93,513.09 | 302,225.02 | 292,229.66 | 686,623.73 |
| 1.2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 15,405 | 52,789 | 13,806 | 63,253 |
| 1.2.2 รายได้จากทรัพย์สิน | 16,158.09 | 118,506.02 | 186,023.66 | 144,168.49 |
| 1.2.3 รายได้จากสาธารณูปโภค | - | - | - | - |
| 1.2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด | 61,950 | 130,930 | 92,400 | 479,202.25 |
| 2. รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดให้หรือแบ่งให้ท้องถิ่น | 6,126,622.32 | 10,126,719.53 | 5,757,515.64 | 8,617,599.02 |
| 2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 4,362,699.95 | 6,344,442.12 | 5,757,515.64 | 6,059,051.27 |
| 2.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 15,248.48 | 58,387.40 | 48,116.87 | 50,173.92 |
| 2.3 ภาษีสุรา | 252,419.53 | 571,857.86 | 651,703.45 | 606,178.26 |
| 2.4 ภาษีสรรพสามิต | 1,179,043.80 | 2,517,604.38 | 1,700,936.96 | 1,292,933.76 |
| 2.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน | 293,261 | 581,431 | 259,281 | 547,571 |
| 2.6 ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมป่าไม้ | 5,921.18 | 25,405.54 | 16,327.94 | 19,135.09 |
| 2.7 ค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม | 18,028.38 | 27,591.23 | 30,266.48 | 42,555.72 |
| 3. รวมรายได้ของท้องถิ่นก่อนรวมเงินอุดหนุน(1+ 2) | 6,407,579.81 | 10,428,944.55 | 6,425,240.83 | 9,479,808.43 |
| 4. รายได้ที่รัฐจัดสรรเพื่อให้ (เงินอุดหนุน) | 4,614,518 | 5,728,597 | 8,368,178 | 12,510,634.31 |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,239,158 | 3,858,847 | 4,925,138 | 8,577,576.51 |
| 4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 1,375,360 | 1,869,750 | 3,443,040 | 3,933,057.80 |
| 4.3 เงินอุดหนุนพัฒนาจังหวัด | - | - | - | - |
| 5. รวมรายได้ของท้องถิ่น(3 + 4) | 11,022,097.81 | 16,157,541.55 | 8,368,178 | 21ล990,442.74 |
| 6. รวมรายได้ทั้งสิ้น | 12,399,397.81 | 16,348,606.45 | 17,311,186.63 | 21,990,442.75 |

จะเห็นได้ว่ารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา      จากการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2551   ในแต่ละปีมีรายได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ     และจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงปี   2548 – 2551   ที่มี   รายได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง     และการกระจายรายได้  สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| รายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ตั้งแต่ปี 2548 – 2551 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 |
| 1. รายจ่ายงบกลาง | 411,397.04 | 363,017 | 806,910.79 | 680,815 |
| 1.1 ชำระหนี้เงินกู้ | - | - | - | - |
| 1.2 จ่ายตามข้อผูกพัน | 69,668 | 113,312 | 122,780 | 117,198 |
| 1.3 เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ | - | - | - | - |
| 1.4 เงินสำรองจ่าย | 341,729.04 | 249,705 | 684,130.79 | 563,617 |
| 1.5 อื่น ๆ | - | - | - | - |
| 2. รายจ่ายประจำ | 5,104,105.40 | 5,748,086.23 | 6,703,992.34 | 10,292,033.11 |
| 2.1 เงินเดือน | 1,293,035 | 1,530,496 | 1,698,814 | 1,840,615 |
| 2.2 ค่าจ้างประจำ | 84,000 | 89,400 | 92,940 | 102,580 |
| 2.3 ค่าจ้างชั่วคราว | 270,120 | 338,542 | 299,880 | 288,380 |
| 2.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 3,341,702.77 | 3,510,923.38 | 4,329,908.04 | 5,075,281 |
| 2.5 ค่าสาธารณูปโภค | 65,247.63 | 84,274.85 | 110,750.30 | 122,227.11 |
| 2.6 เงินอุดหนุน | 50,000 | 194,450 | 172,200 | 920,950 |
| 2.7 จ่ายอื่น ๆ | - | - | - | 1,942,000 |
| 3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน | 1,723,102 | 3,215,660 | 3,626,319 | 3,824,250 |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ | 90,300 | 101,700 | 539,000 | 49,850 |
| 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,632,802 | 3,113,960 | 3,087,319 | 3,774,400 |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | 7,238,604.44 | 9,326,763.23 | 11,137,722.13 | 14,797,098.11 |

จะเห็นได้ว่ารายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จากการเปรียบเทียบตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2548 - 2554    มีอัตราการเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี  เนื่องจากมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น  ด้านบุคลากร เป็นต้น   จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาก

รายงานด้านสาธารณสุข  ประจำปี  2552

- ชมรม อสม.		จำนวน	      1          ชมรม

- ชมรมผู้สูงอายุ		จำนวน	      5	    ชมรม

- ชมรมผู้พิการ		จำนวน	      2          ชมรม

-  ผู้นำชุมชน		จำนวน       12         คน

| รายการ | จำนวน (คน) |
| --- | --- |
| จำนวนผู้ป่วย (นอก) | 5,434 |
| จำนวนผู้มารับบริการ | 19,993 |
| จำนวนคนเกิด | 57 |
| จำนวนคนตาย | 38 |
| สรุป อัตราเกิด 9.02 ต่อพันประชากร |  |
| สรุป อัตราตาย 6.01 ต่อพันประชากร |  |
| สรุป อัตราการเพิ่ม 3.01 |  |

ผู้ติดเชื้อ H.I.V.   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  มีผู้ติดเชื้อจำนวน  2  คน ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของสถานีอนามัยละลม  และได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อจากองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว

ผู้ติดยาเสพติด

ผู้ติดยาเสพติดในเขตตำบลละลมใหม่พัฒนา    จำนวน       -        คน   แยกเป็น

-  ผู้ได้รับการบำบัด (สถานีอนามัยละลม)	    จำนวน       -        คน

-  ผู้มีรายชื่อแต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้ว			จำนวน   -   คน

ผู้สูงอายุ    ในเขตตำบลละลมใหม่พัฒนา    จำนวน  745    คน    แบ่งเป็น

ซึ่งได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ     จากงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   โดย องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน  281    คน  อบต.จัดสรรให้เองจำนวน  240   คน  และตามนโยบายรัฐบาลฯประจำปี 2552 จำนวน 224 คน   ผู้พิการทุพพลภาพ    จำนวน    89   คน  แบ่งเป็น

ซึ่งได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจากงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน  45   คน

***********************************

# ส่วนที่ 3

## สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายใต้ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา พ.ศ. 2551    ในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลประจำปีมาก และมีรายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจำกัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา   ทำให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน  แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควรดังนั้น

1 .  ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาในระยะที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551 ตามแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

1.   ด้านโครงสร้างพื้นฐานของตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  มีการผลักดันให้มีการการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมแหล่งน้ำ  และแสงสว่าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อำนวยความสะดวกให้กับราษฎรในพื้นที่อย่างแท้จริงและทั่วถึง    จัดทำดังนี้

| 1.1 โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุงถนนและทางเท้า/วางท่อระบายน้ำ โครงการ 22 ดังนี้ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| 1. | โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย | 100,000 |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านละลม | 49,941 |  |
| 3. | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านละลม | 49,784 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง | 99,200 |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนเดิม สาย หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย และหมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง | 99,000 |  |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 | 99,630 |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน | 116,500 |  |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านละลม | 40,015 |  |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านละลม | 59,947 |  |
| 10 | โครงการปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย | 99,349 |  |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง | 49,986 |  |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง | 99,518 |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง | 75,000 |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านละลม | 299,000 |  |

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านละลม | 199,500 |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านละลม | 131,100 |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านละลม | 164,800 |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านละลม | 199,500 |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก | 199,500 |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย | 345,500 |  |
| 21. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ | 299,000 |  |
| 22. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย | 298,000 |  |
| 23. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง | 399,000 |  |
| 24. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน | 399,500 |  |
| 25. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง | 400,000 |  |
| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| 1. | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ริมลำละลม หมู่ที่ 4 บ้านละลม | 249,500 |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่พักสายตรวจ จำนวน 1 หลัง | 99,900 |  |
| 3. | ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. จำนวน 1 หลัง | 99,000 |  |
| 4. | ก่อสร้างรั้งรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 441,500 |  |
| 1.3 ก่อสร้าง / ปรับปรุงแหล่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| 1 | ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย | 1,513,705 |  |
| 2. | ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6,11 บ้านกุดจอกน้อย,หนองผักหวาน | 2,076,352 |  |
| 3. | ขุดลอกสระน้ำและวางท่อระบบประปา บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 8 | 323,000 |  |
| 1.4 ติดตั้ง / ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้ |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| 1 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในตำบล | 404,127 | - |

2.   ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา   สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มต่างๆ ของราษฎรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้  ให้กับชุมชน   และเกื้อหนุนการประกอบอาชีพพื้นฐานของราษฎรในตำบลให้เข้มแข็งตามแนวทางการดำเนินงานของ ระบบเศรษฐกิจชุมชนของแผนพัฒนาแห่งชาติ  ฉบับที่ 10

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 20,000 |  |
| 2 | อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ของ หมู่บ้านในเขต อบต.ละลมใหม่พัฒนา | หมู่บ้านละ 100,000 |  |

3.  ด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา   จัดให้ความรู้ด้านการสาธารณสุข และอนามัยให้กับราษฎรในพื้นที่  ส่งเสริมการรณรงค์กำจัดโรคติดต่อ และโรคระบาดตามฤดูกาล  เพื่อให้ราษฎรมีสุขภาพและอนามัยที่ดี  ตามแนวทางการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้มีการป้องกันโรคมากกว่าการรักษาพยาบาล  ซึ่งก็ได้จัดทำดังนี้

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | อุดหนุนกิจการสาธารณสุขให้กับสถานีอนามัยละลม โครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 50,000 |  |
| 2 | อุดหนุนกิจการสาธารณสุขให้กับสถานีอนามัยละลมโครงการอบรมให้ความรู้กับชมรมผู้สูงอายุ | 20,000 |  |
| 3 | อุดหนุนกิจการสาธารณสุข ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์เฉลิมพระเกียรติตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV | 10,000 |  |
| 4 | อุดหนุนกิจการอำเภอให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกันยาเสพติด | 20,000 |  |
| 5 | อุดหนุนกิจการอำเภอให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2551 | 6,950 |  |
| 6 | อุดหนุนกิจการอำเภอให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2551 | 9,500 |  |

4.    ด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านจิตสำนึก  ในการช่วยเหลือตนเอง  และชุมชน  เพื่อให้ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น  ส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ผลักดันให้มีการป้องกันและปราบปรามเรื่องยาเสพติด เพื่อขจัดปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมในตำบล ได้จัดทำดังนี้

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา เพื่อประชาชน โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกเก็บภาษี แก่ประชาชน ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. | - | โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ |
| 2 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ (งบประมาณ อบต.) | 1,200,000 |  |
| 3 | โครงการแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 | 96,000 |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ในตำบล | 99,000 |  |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด | 60,000 |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสมาชิก (อปพร.) ของ ตำบลละลมใหม่พัฒนา | 150,000 |  |
| 7 | โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 59,870 |  |
| 8 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน | 60,000 |  |

5.  ด้านการเมืองและการบริหาร

เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและตรวจสอบการบริหารและจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดให้มีการเรียนรู้บทบาท อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร   จัดการองค์การบริหารส่วนตำบล  และพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนตำบลในการทำงานส่วนต่างๆให้ดียิ่งขึ้น   ได้จัดทำ ดังนี้

-  จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 150,000 บ.

-   จัดส่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด  อบต.ละลมใหม่พัฒนา เข้าอบรมให้ลักสูตร  ต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

-   จัดหาครุภัณฑ์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการในส่วนราชการ  อบต.ละลมใหม่พัฒนา จำนวน   53,500  บาท

6.   ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการศึกษาต่อของราษฎรในชุมชนทุกๆด้าน ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียนรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งส่งเสริมด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ   ได้จัดทำดังนี้

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ละลมใหม่พัฒนา | 200,000 |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) | 50,000 |  |
| 3 | โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ / วารสารให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน | 10,688 |  |
| 5 | โครงการอาหารกลางวัน | 793,600 |  |
| 6 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 530,640 |  |
| 7 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบล | 60,000 |  |
| 8 | โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี | 60,000 |  |
| 9 | โครงการถวายเทียนพรรษาพร้อมเครื่องสังฆทานถวายวัดในเขต อบต.ละลมใหม่พัฒนา | 20,000 |  |
| 10 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธันวาคม 2551) | 10,000 |  |
| 11 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี | 20,000 |  |
| 12 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี | 10,000 |  |
| 13 | อุดหนุนเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลฯ | 5,000 |  |
| 14 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข | 15,000 |  |

2.  จากการดำเนินการที่ผ่านมาสามารถสรุปผลได้ดังนี้

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ  ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ  10

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ  จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมและในเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพ

3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2551  พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหาร    ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา และผู้บริหารฯได้นำเสนอ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล,คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   และได้ประกาศให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบแล้ว   โดยจากรายงานบางส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้สรุปผลการดำเนินการดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 40 | 28 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 2 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ | 4 | 2 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมประเพณี | 32 | 13 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 12 | 3 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 25 | 11 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 20 | 9 |
| รวม | 139 | 68 |
| ร้อยละ | 100 | 48.92 |

สรุป  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา    สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี   2551 -2553    ได้คิดเป็นร้อยละ 48.92

ส่วนที่ 4

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

### 4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้กำหนดวิสัยทัศน์    (Vision)         เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น จุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า        ตำบลละลมใหม่พัฒนาเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพการเกษตรและรับจ้าง       มีพื้นที่ที่ยังคงความเป็นชนบทอยู่ในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

“  ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี  คนมีคุณธรรม”

4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา   องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยว | - พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ - สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ - ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ - พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง - การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว - การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | - ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารการจัดการที่ดี - ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง - ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความ ยากจน | 1. ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณิชย์ - เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ - ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน - สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน - เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
|  | - การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน - พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ - พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน - การกำจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ - การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น - การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน - การปลุกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน - การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติและสากล |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ - การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น - การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ - การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร - การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ - การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 1. การจัดการศึกษา 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการกับ การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น 1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 2. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIVจัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
|  | 3. การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุน ส่งเสริมกีฬา นานาชาติ 4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ ทางน้ำ - การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การพื้นฟูสุขภาพของประชาชน - การป้องกัน และการแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด - การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น - การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 น้ำแก้จน | - ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ - คลองน้ำ และการกระจายการใช้ประโยชน์ - ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ - การพัฒนาลุ่มน้ำ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | - พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ - การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร - การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร - การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ |

  - กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มี | 1.1 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และบริหารงานอย่าง |
| ประสิทธิภาพคุณภาพ | โปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ท้องถิ่น |
|  | และภาคประชาชน |
|  | 1.2 ประสานงานสามที่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.)และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค |
|  | 1.3 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี |
|  | 1.4 ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่ อปท. |
|  | 1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง |
|  | 1.6 จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาโคราช |
|  | 1.7 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน | 2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร ผู้รับบริการ |
| สาธารณสุข | สามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ |
|  | 2.2 สนับสนุนการพัฒนากำลังด้านสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุน |
|  | (แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) คลอบคลุมทุกวิชาชีพ |
|  | 2.3 ดำเนินการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ กำลังคน |
|  | งบประมาณ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 |
|  | 2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุน |
|  | อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ และมีขวัญกำลังใจที่ดี |
|  | 2.5 จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของ ประชาชน สู่การ |
|  | มีสุขภาพที่ดี(คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟู |
|  | สุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน) |
|  | 2.6 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มี |
|  | หน่วยรับส่งผู้ป่วยระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการทำงานกับหน่วยบริการ |
|  | สาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
|  | 2.7 การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน |
|  | (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี, กลุ่มเยาวชน, กลุ่มวัยรุ่น, วัยทำงาน, วัยสูงอายุ |
|  | 2.8 การส่งเสริมและสนับสนุน ให้โรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพ |
|  | ในการรับรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนประสานงาน ให้มีการสร้าง |
|  | โรงพยาบาลเพิ่มเติมทั้งใน เมืองและตำบล |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 3.1 ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษา |
|  | ให้เป็นไปตามความสมัครใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้น ๆ |
|  | 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอก ระบบโรงเรียน ทั้งระดับ |
|  | ก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และ ระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการ |
|  | สนับสนุนงบประมาณและพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
|  | 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา |
|  | 3.4 ส่งเสริมให้มีโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศในแต่ละสาขา |
|  | 3.5 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและ มีความเป็นเลิศ |
|  | 3.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นำเทคโนโลยี |
|  | สารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ |
|  | 3.7 จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเพื่อประสานการจัดการเรียนการสอนให้ |
|  | สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ อบจ. โดยให้มีความร่วมมือของผู้ |
|  | บริหารการศึกษาทั้งที่สังกัด อบจ.และกระทรวงศึกษาธิการ และอื่น ๆ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคม | 4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 4.2 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน 4.3 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา 4.5 สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ4.6 สนับสนุน กลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ด้านหลักประกัน ด้านอาชีพ รายได้ เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 4.7 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมปัญหา 4.8 คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม | 5.1 การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านบริหารจัดการ ประสาน งานการลงเงินทุนช่องทาง การตลาด 5.2 ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดทำห้องแสดงสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก 5.3 ประสานงานกับทุกภาคส่วน เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้า อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 5.4 การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 5.5 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม (สอช.)และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม | 6.1 ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 6.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านเกษตรกรรม 6.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 6.4 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ พอเพียง และเกษตร ทฤษฎีใหม่ 6.5 ประสานงานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 6.6 สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองต่าง ๆ 6.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร เป็นพลังงานทดแทน 6.8 ส่งเสริมการดำเนินงานพลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร,น้ำ,ลม,แสงอาทิตย์ และการเผาขยะเศษวัสดุเป็นพลังงาน |
| 7. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและ | 7.1 ประสานร่วมมือกับ ท.ท.ท. เพื่อยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด |
| บริการ | และจัดระบบการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
|  | 7.2 ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / เชิงวัฒนธรรม / เชิงเกษตรถึงสุขภาพ (สปาสมุนไพร) 7.3 ประสานการตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากต่างประเทศมาใช้บริการแบบลองสเตย์ ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 7.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับสถาบันทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาข้อมูลการท่องเที่ยว 7.5 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อบริการนักท่องเที่ยวให้สะดวก รวดเร็ว 7.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในจังหวัด เช่นงานย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัยงานปราสาทหินงานแข่งเรือพิมาย ฯลฯ 7.7 ใช้สนามกีฬาซีเกมส์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น งานแสดง สินค้าอินโดจีน ฯลฯ |
| 8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ | 8.1 ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพสนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน 8.2 ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ 8.3 ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด และสนับสนุน โรงเรียนการกีฬา 8.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 8.5 ประสานความร่วมมือชมรม / สมาคมต่าง ๆ เพื่อจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาซีเกมส์ 8.6 จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพื้นบ้าน เช่น ลิเก เพลงโคราช และ การแข่งขันทางดนตรี เพื่อยกระดับสู่มืออาชีพ 8.7 เสนอเป็นตัวแทนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ นานาชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬา 8.8 ส่งเสริมสนับสนุน สมาคม และสโมสรกีฬาในจังหวัด |
| 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม | 9.1 บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วม ของ 3 ภาคี ทุก เรื่องได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน 9.2 ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด 9.3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำย่อย โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน 9.4 รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 9.5 ส่งเสริมภูมิปัญหาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน 9.6 ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร 9.7 การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะภายในจังหวัด 9.8 ปรับปรุงคุณภาพสายน้ำลำคลองและสายน้ำหลักทั้ง 9 สาย ของจังหวัดนครราชสีมา 9.9 ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม โดยชุมชน 9.10 สนับสนุนให้มีการวัดทำข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เครื่อง paramotor และเทคโนโลยี |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
| 10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | 10.1 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10.2 บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น ( อบจ. เทศบาล อบต.) เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 10.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่ง น้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 10.4 การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และ ทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 10.5 ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬาและนันทนา การชุมชน 10.6 การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด 10.7 ซ่อมบำรุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล |
| 11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและ วัฒนธรรม | 11.1 ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น 11.2 รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญหาท้องถิ่น 11.3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ รูปแบบต่าง ๆ 11.4 ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน 11.5 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพ ให้พระสงฆ์เป็นประจำ |
| 12. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 12.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน/ ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ 12.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริม และสนับสนุน ตำรวจบ้าน/ อพปร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ 13.3 สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน |

4.4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic  Issues)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์  (Goals)

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าการเกษตรส่งออก

  - เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร

  - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

  - เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจัดการผลิตภัณฑ์ไหม

  - เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

  - พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว  สินค้าและการบริการท่องเที่ยว

  - เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน

  - เสริมสร้างให้ประชาชนมีการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

  - เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม

  - เสริมสร้างให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  - เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  - เสริมสร้างป้องกันและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

  - เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ  และมี ประสิทธิภาพ

  - สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ

  - เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ

  - พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

  - ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริการจัดการภาครัฐ

4.5  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา    ดังนี้   มีแนวนโยบายในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานของตำบล  ผลักดันให้มีการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการคมนาคม  แหล่งน้ำ  และแสงสว่าง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อำนวยความสะดวกให้กับราษฎรในพื้นที่อย่างแท้จริงและทั่วถึง

2.  ด้านเศรษฐกิจ  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ของราษฎรในพื้นที่  เพื่อพัฒนาโอกาส  ในการสร้างงานสร้างรายได้  ให้กับชุมชน  และเกื้อหนุนการประกอบอาชีพพื้นฐานของราษฎรในตำบลให้เข้มแข็งตาม  แนวทางการดำเนินงานของ ระบบเศรษฐกิจชุมชนของแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่  9

3.  ด้านสาธารณสุข  จัดให้มีความรู้ด้านการสาธารณสุข  และอนามัยให้กับราษฎรในพื้นที่  ส่งเสริมการรณรงค์กำจัดโรคติดต่อ   และโรคระบาดตามฤดูกาล   เพื่อให้ราษฎรมีสุขภาพและอนามัยที่ดี  ตามแนวทางการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้มีการป้องกันโรคมากกว่าการรักษาพยาบาล

4.  ด้านสังคม  สิ่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านจิตสำนึก  ในการช่วยเหลือตนเองและชุมชน  เพ่อให้ความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น  ส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ผลักดันให้มีการป้องกัน  และปราบปรามเรื่องของยาเสพติด  เพื่อขจัดปัญหายาเสพติด  และอาชญากรรมภายในตำบล

5.  ด้านการเมืองการบริหาร  เปิดโอกาส และสนับสนุนให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและตรวจสอบการบริหารและจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดให้มีการเรียนรู้ถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร  จัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลของตนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนตำบลในการทำงานส่วนต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

6.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการศึกษาต่อของราษฎรในชุมชนทุก ๆ ด้าน  ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน  และการศึกษานอกระบบโรงเรียนรูปแบบต่าง ๆ

******************************************

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

|  | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี2555 |  |  | รวมงบประมาณ 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| - ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว - แนวทางพัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา ท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ - แนวทางสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ - แนวทางค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ - แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและ ป้ายบอกทาง - แนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว - แนวทางการพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น - แนวทางสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว | - 2 - - - 1 - | - 120,000 - - - 20,000 - | - 2 - - 1 1 - | - 100,000 - - 20,000 20,000 - | - 2 - - 1 1 - |  | - 100,000 - - 20,000 20,000 - | - 6 - - 2 3 - | - 320,000 - - 40,000 60,000 - |
| รวม | 3 | 140,000 | 4 | 140,000 | 4 |  | 140,000 | 11 | 420,000 |
|  | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี2555 |  |  | รวมงบประมาณ 3 ปี |  |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| - ยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี - แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารการจัดการที่ดี - แนวทางส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง - แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน | 25 - 6 2 | 4,057,000 - 720,000 40,000 | 24 - 6 2 | 6,809,000 - 570,000 40,000 | 22 - 6 2 |  | 4,439,000 - 570,000 40,000 | 71 - 18 6 | 15,305,000 - 1,860,000 120,000 |
| รวม | 33 | 6,817,000 | 32 | 7,419,000 | 30 |  | 5,049,000 | 95 | 17,285,000 |
| - ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน - แนวทางส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณิชย์ - แนวทางเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ - แนวทางส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้า ชุมชน - แนวทางสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้า ชุมชน - แนวทางเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ | - 2 1 - - - | - 70,000 50,000 - - - | - 2 1 - - - | - 70,000 50,000 - - - | - 2 2 - - - |  | - 70,000 50,000 - - - | - 6 4 - - - | - 210,000 150,000 - - - |
|  | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี2555 |  |  | รวมงบประมาณ 3 ปี |  |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| - การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน - แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์ อิเลคทรอนิคส์ 3.9 แนวทางพัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |  | - - - | - - - | - - - |
| รวม | 3 | 120,000 | 3 | 120,000 | 5 |  | 120,000 | 10 | 360,000 |
| - ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ สมดุลอย่างยั่งยืน - แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและ ชุมชน - แนวทางการกำจัดมูลฝอยรวมงบประมาณและสิ่งปฏิกูลรวมงบประมาณ และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ - แนวทางการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและ ท้องถิ่น - แนวทางการจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - แนวทางการสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน | 1 - 1 1 2 | 20,000 - 30,000 30,000 40,000 | 1 - 1 1 2 | 20,000 - 60,000 30,000 40,000 | 1 - - 1 2 |  | 20,000 - - 30,000 40,000 | 3 - 2 3 6 | 60,000 - 90,000 90,000 120,000 |
|  | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี2555 |  |  | รวมงบประมาณ 3 ปี |  |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| - แนวทางการปลุกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน - แนวทางการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติและสากล | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - | - - |
| รวม | 5 | 150,000 | 5 | 120,000 | 4 | 90,000 |  | 14 | 360,000 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น - แนวทางการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ - แนวทางการสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น - แนวทางการจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและ ทางน้ำ - แนวทางการขนส่งและการวิศวกรรมจราจร - แนวทางการสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 5.7 แนวทางการผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด | 39 - - - - 8 - | 6,080,000 - - - - 192,000 - | 39 - - - - 3 - | 6,264,000 - - - - 300,000 | 25 - - - - 2 - | 6,620,000 - - - - 100,000 - |  | 103 - - - - 13 - | 18,964,000 - - - - 592,000 - |
| รวม | 47 | 6,272,000 | 42 | 6,564,000 | 27 | 6,720,000 |  | 116 | 19,556,400 |
| 6. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 6.1 แนวทางการจัดการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี2555 |  |  | รวมงบประมาณ 3 ปี |  |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 6.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และ ยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น - พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร โดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - แนวทางการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIVจัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก - แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ - แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ - แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและ โรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน - แนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด | 8 1 - - - 15 3 4 6 2 | 170,000 2,424,300 - - - 5,029,000 80,000 550,000 230,000 70,000 | 8 1 - - - 14 3 4 6 3 | 170,000 2,424,300 - - - 4,209,000 80,000 400,000 230,000 80,000 | 8 1 - - - 14 3 4 5 3 |  | 170,000 2,424,300 - - - 4,209,000 80,000 400,000 210,000 80,000 | 24 3 - - - 43 6 12 17 8 | 510,000 7,272,900 - - - 13,447,000 240,000 1,000,000 670,000 230,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี2555 |  | รวมงบประมาณ 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| - แนวทางการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้าน คุณธรรม/จริยธรรมแก่ ประชาชนในท้องถิ่น - แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัด กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา | 1 2 | 20,000 120,000 | 1 2 | 20,000 120,000 | 1 2 | 20,000 120,000 | 3 6 | 60,000 360,000 |
| รวม | 42 | 7,053,300 | 42 | 5,413,300 | 41 | 5,393,300 | 125 | 17,859,900 |
| - ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน - แนวทางส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบ กั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และ การกระจายการใช้ประโยชน์ - แนวทางก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ - แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำ | 1 - - | 100,000 - - | 3 - - | 300,000 - - | 3 - - | 1,200,000 - - | 7 - - | 1,600,000 - - |
| รวม | 1 | 100,000 | 3 | 300,000 | 3 | 1,200,000 | 7 | 1,600,000 |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ - แนวทางพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ - แนวทางการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร - แนวทางการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร - แนวทางการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ | 1 - - 1 | 50,000 - - 100,000 | 2 - - 1 | 100,000 - - 50,000 | 2 - - 1 | 100,000 - - 50,000 | 5 - - 3 | 250,000 - - 200,000 |
| รวม | 2 | 150,000 | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 | 8 | 450,000 |
| รวมทั้งหมด | 128 | 20,829,300 | 137 | 20,611,300 | 113 | 18,261,300 | 378 | 57,701,900 |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

- ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

  - แนวทางพัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  การเป็น    ศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา  กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี | เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล เพิ่มรายได้ให้กับพื้นที่ | 1 ครั้ง/ปี | 70,000 อบต. | 70,000 อบต. | 70,000 อบต. | มีแหล่งท่องเที่ยวและมีรายได้เพิ่มขึ้นในตำบล | ส่วนการศึกษาฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 70,000 | 70,000 | 70,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

1.   ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

1.2   แนวทางสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเเชิงนิเวศน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณลำละลม | เพื่อทำให้บริเวณลำละลมสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ | ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบลำละลม | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | สภาพแวดล้อมบริเวณลำละลมสวยงานและเป็นที่พักผ่อนของประชาชน | ส่วนโยธา |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

1.   ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

1.3    แนวทางการค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

1.   ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

1.4   แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี2554 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

1.   ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

1.5    แนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี2554 |  |  |
| 1 | โครงการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลละลมใหม่พัฒนา | เพื่อเป็นศูนย์กลางการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | จัดหาสถานที่สำหรับจำหน่วยสินค้า ในเขตพื้นที่ อบต.(1 แห่ง) | - | 50,000/ /อบต. | 50,000/ /อบต. | มีศูนย์กลางการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | 50,000 | 50,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

1.   ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

1.6   แนวทางการพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประเพณีแข่งเรือ โดยชุมชน เพื่อชุมชน | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีแข่งเรือ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น | นักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวเพิ่มขึ้น 100 คน/ปี | - | 20,000/ /อบต. | 20,000/ /อบต. | นักท่องเที่ยวรู้จักและมาเที่ยวชมงานประเพณีแข่งเรือเพิ่มมากขึ้น | ส่วนการศึกษาฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | 20,000 | 20,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

2.    ยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.1  แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน  ตามหลักการบริหารการจัดการที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.,กชช.2ค.) | เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้จัดเก็บและผู้บันทึก ข้อมูล จปฐ. | ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. (1 ครั้ง/ปี) | 10,000 / อบต. | 10,000 / อบต. | 10,000 / อบต. | ผู้จัดเก็บ จปฐ. , ผู้บันทึกข้อมูลได้รับค่าตอบแทนในการจัดเก็บ จปฐ. เป็นไปอย่างเหมาะสม | สำนักงานปลัดฯ |
| 2 | โครงการจัดสรรงบประมาณในการรางวัดที่ดินในเขต อบต.ละลมใหม่พัฒนา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรางวัดที่ดินในเขต อบต.ละลมฯ | เขตพื้นที่ อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | หน่วยงานมีศักยภาพในการบริหารจัดการมากขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| 3 | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประชาชน | เพื่อบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริหารงานของ อบต. | จักออกหน่วยเพื่อบริการประชาชน ในเขต พื้นที่ อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | ประชาชนมีได้รับบริการที่สะดวกสบายและมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ ของ อบต.มากขึ้น | ทุกส่วนราชการ อบต. |
| 4 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการของ อบต. ละลมใหม่พัฒนา | เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานใน ส่วนราชการ ของ อบต.ละลมใหม่พัฒนา | จัดหา เต็นท์ โต๊ะทำงาน,เก้าอี้,ตู้เก็บเอกสาร,เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ | 200,000 / อบต. | 200,000 / อบต. | 200,000 / อบต. | หน่วยงานมีศักยภาพในการบริหารจัดการมากขึ้น | ทุกส่วนราชการ อบต. |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 5 | # โครงการตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ | เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้อีกทางหนึ่ง | จัดหาตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ | 0 / อบต. | 0 / อบต. | 0 / อบต. | ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆ | สำนักงานปลัดฯ |
| 6 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน | เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานช่วยกันประหยัดพลังงานและทรัพยากรเพื่อลดค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน | สนับสนุนกิจกรรมโดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน | 0 / อบต. | 0 / อบต. | 0 / อบต. | หน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายในหน่วยงานและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานได้ | ทุกส่วนราชการ อบต. |
| 7 | โครงการจัดสรรค่าใช้จ่ายสำหรับงบบุคลากร ของอบต.ละลมใหม่พัฒนา | เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายงบบุคลากรของ อบต.เป็นไปอย่างเหมาะสม | จัดสรรค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง, บุคลากรของ อบต.ในเขต อบต. | 3,00,000 / อบต. | 3,500,000 / อบต. | 3,900,000 / อบต. | พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง,บุคลากรได้รับสวัสดิการที่ดีและประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น | ทุกส่วนราชการ อบต. |
| 8 | โครงการก่อสร้างอาคาร หอประชุม อบต.ละลมใหม่พัฒนา | เพื่อใช้ อาคาร หอประชุม อบต. | ก่อสร้างอาคารขนาดความกว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตรจำนวน 1 หลัง | - | 2,500,000 / อบต. | - | หน่วยงานมีศักยภาพในการบริหารจัดการ มากขึ้น | ส่วนโยธา |
| 9 | ## โครงการก่อสร้างบ้านพักของพนักงาน อบต.ละลมใหม่พัฒนา | เพื่อใช้เป็นบ้านพักพนักงานของ อบต.ละลมใหม่พัฒนา | ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 10 ม. จำนวน 1 แห่ง |  | 270,000 / อบต. | - | หน่วยงานมีศักยภาพในการบริหารจัดการ | ส่วนโยธา |
| 10 | ## โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต. | เพื่อให้มีลานอเนกประสงค์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. | ขนาดกว้าง 360 ตร.ม. หนา 0.10 ม. | 168,000 /อบต. |  | - | หน่วยงานมีศักยภาพในการบริหารจัดการ | ส่วนโยธา |
| 11 | โครงการขยายรั้วรอบสำนักงาน | เพื่อขยายบริเวณสำนักงานให้กว้างขึ้นมีพื้นที่ใช้สอย | ขนาดรั้วยาว 96 ม. สูง 2ม. | 250,000/อบต. | - | - | อบต.มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) |  |  | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี2555 |  |  |  |  |
| 12 | โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณ อบต. พร้อมทาสีรั้วรอบสำนักงาน ติดตั้งโคมไฟหัวเสา | เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ ภายใน ภายนอก ที่ทำการ อบต. | -รวมพื้นที่ 868 ตร.ม. -โคมไฟหัวเสา จำนวน |  |  | 100,000 / อบต. |  | - |  | - |  | สำนักงานน่าอยู่ น่ามองมากขึ้น |  | ส่วนโยธา |
| 113 | ## โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุตำบลละลมใหม่พัฒนา | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ | อุดหนุนงบประมาณ ให้กับกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุตำบลละลมฯ เพื่อดำเนินการ 1 ครั้ง / ปี |  |  | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ |  | กลุ่มผู้สูงอายุตำบลละลมใหม่พัฒนา |
| 114 | โครงการจัดสรรเงินให้กับศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรค เอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ | อุดหนุนงบประมาณ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ โชคชัย เพื่อดำเนินการ 1 ครั้ง / ปี |  |  | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ |  | ศูนย์เฉลิม พระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรค เอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา |
| 115 | โครงการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย หรือหน่วยงานอื่น ที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ งานประเพณี และงานรัฐพิธีต่าง ฯลฯ | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ | อุดหนุนงบประมาณ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ โชคชัยหรือหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อดำเนินการ |  |  | 10,000 / อบต. |  | 10,000 / อบต. |  | 10,000 / อบต. |  | หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ |  | หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน |
| 116 | โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ | (อุดหนุนงบประมาณ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ โชคชัยเพื่อดำเนินการ 1 ครั้ง / ปี |  |  | 7,000 / อบต. |  | 7,000 / อบต. |  | 7,000 / อบต. |  | หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ |  | ที่ทำการปกครอง อ.โชคชัย |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ |  |
|  |  |  |  |  | ปี 2552 |  | ปี 2553 |  | ปี2554 |  |  |  |  |  |
| 117 | โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ |  | (อุดหนุนงบประมาณ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ โชคชัยเพื่อดำเนินการ 1 ครั้ง / ปี | 7,000 / อบต. |  | 7,000 / อบต. |  | 7,000 / อบต. |  | หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ |  | ที่ทำการปกครอง อ.โชคชัย |  |
| 118 | โครงการอุดหนุนกิจกรรมกาชาดและการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต (อำเภอโชตชัย) | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ |  | (อุดหนุนงบประมาณ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ โชคชัยเพื่อดำเนินการ 1 ครั้ง / ปี | 5,000 / อบต. |  | 5,000 / อบต. |  | 5,000 / อบต. |  | หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะ |  | ที่ทำการปกครอง อ.โชคชัย |  |
| 119 | โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิเช่น จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโชคชัย ,สถานีตำรวจภูธรอำเภอโชคชัย, ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติดฯ,ศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดิน ฯลฯ | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ |  | อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงาน ที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการ | 30,000 / อบต. |  | 30,000 / อบต. |  | 30,000 / อบต. |  | หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ |  | หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน |  |
| 120 | โครงการอุดหนุนอำเภอโชคชัยตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ |  | อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงาน ที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการ | 30,000 / อบต. |  | 30,000 / อบต. |  | 30,000 / อบต. |  | หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ |  | หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน |  |
| 21 | โครงการอุดหนุนอำเภอโชคชัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ |  | อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงาน ที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการ | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ |  | หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ |  |
|  |  |  |  |  | ปี 2552 |  | ปี 2553 |  | ปี2554 |  |  |  |  |  |
| 122 | โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย เพื่อจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ |  | (อุดหนุนงบประมาณ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ โชคชัยเพื่อดำเนินการ 1 ครั้ง / ปี | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะ |  | ที่ทำการปกครอง อ.โชคชัย |  |
| 123 | โครงการอุดหนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ |  | (อุดหนุนงบประมาณ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ โชคชัยเพื่อดำเนินการ 1 ครั้ง / ปี | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะ |  | ที่ทำการปกครอง อ.โชคชัย |  |
| 124 | โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอโชคชัยในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ |  | อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงาน ที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการ | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ |  | หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน |  |
| 125 | โครงการอุดหนุนอำเภอโชคชัย วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนทุกตำบลในอำเภอ | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ |  | อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงาน ที่ขอรับการสนับสนุน | 50,000 / อบต. |  | 50,000 / อบต. |  | 50,000 / อบต. |  | หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะ |  | หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน |  |
| 26 | โครงการอุดหนุนอำเภอโชคชัยการประกวดมารยาทไทย/ตัดลายมือ/วาดภาพ | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ |  | อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงาน ที่ขอรับการสนับสนุน | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะ |  | หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน |  |
| 27 | โครงการอุดหนุนอำเภอโชคชัยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา | เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ |  | อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงาน ที่ขอรับการสนับสนุน | 10,000 / อบต. |  | 10,000 / อบต. |  | 10,000 / อบต. |  | หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะ |  | หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน |  |
| รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 4,057,000 |  | 6,809,000 |  | 4,439,000 |  |  |  |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

2.    ยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.2  แนวทางส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง  2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

2.    ยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.3     แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการอบรมให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการในการให้บริการและเพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากร | จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานหรือการให้ความรู้หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นโดย อบต.ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง/ปี) | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| 2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต.และบุคลากรเพื่อให้ บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้ | จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิก อบต.และบุคลากรของ อบต.โดย อบต.ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา อบต. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| 3 | โครงการจัดส่งพนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้างเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องและทันสมัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ | เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร | จัดส่งพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรมีความรู้ความเข้าในในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด ฯ |
| 4 | โครงการจัดส่งคณะผู้บริหาร/สมาชิก อบต.เข้าร่วมประชุมสัมมนา/อบรมในหลักสูตรที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุม | เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากร | จัดส่งคณะผู้บริหาร/สมาชิก อบต.เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องบุคลากรของ อบต | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก อบต.มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น | ทุกส่วนราชการ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี255 |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อบต. ละลมใหม่พัฒนา | เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการในหน่วยงาน | อบต.ละลมใหม่พัฒนา (1 ครั้ง) | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | หน่วยงานมีศักยภาพในการบริหารจัดการมากขึ้น | -อบต.ละลมฯ |
| 6 | โครงการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น การจัดทำแผนที่ภาษี/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการในหน่วยงาน | อบต.ละลมฯ (1 ครั้ง) | 100,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | หน่วยงานมีศักยภาพ ในการบริหารจัดการ มากขึ้น | -อบต.ละลมฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 720,000 | 570,000 | 570,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553 ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

2.    ยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.4   แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายรัฐธรรมนูญ พรบ. กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ อบต. แก่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก อบต. พนักงาน ผู้แทนชุมชน | เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต.พนักงาน และผู้แทนชุมชนได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น | จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน หรือการให้ความรู้หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นโดย อบต.ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | ผู้บริหารสมาชิก พนักงาน และ ผู้แทนชุมชนได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| 2 | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล | เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ดีที่สุด | จัดประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล ในเขต อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | ประชาชนทุกหมู่บ้านได้ร่วมแสดงความีคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง  2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

3 .  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

3.1    แนวทางส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

3 .  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

3.2  แนวทางเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน | รณรงค์ประชาสัมพันธ์/จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานหรือการให้ความรู้หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นโดย อบต.ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | ประชาชนได้รับความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานปลัดฯ |
| 2 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ | เพื่อส่งเสริมเกษตรกรได้นำโครงการตามพระราชดำริมาใช้ได้ | จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานหรือการให้ความรู้หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นโดย อบต.ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | เกษตรกรได้ประโยชน์จากการนำโครงการตามพระราชดำริมาปฏิบัติ | สำนักงานปลัดฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 70,000 | 70,000 | 70,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

3 .  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

3.3   แนวทางส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2554 |  |  |
| 1 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างทักษะอาชีพต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นความรู้เพื่อประกอบอาชีพได้ | ส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ โดยการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน หรือการให้ความรู้หรือรูปแบบอื่นโดย อบต.ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ในการประกอบอาชีพและเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อรายได้มาก | สำนักงานปลัดฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

3 .  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

3.4   แนวทางเพิ่มความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

3 .  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

3.5    แนวทางเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ. 2552 ถึง  2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

3 .  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

3.6  แนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง  2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

3 .  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

3.7  แนวทางการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

3 .  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

3.8  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง  2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

3 .  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

3.9    แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

4.    ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

4.1    แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลอง | เพื่อให้คงสภาพที่ดีของแม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาด และปราศจากวัชพืชและสิ่งปฏิกูล | ส่งเสริม สนับสนุนการกำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลองในเขต อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | แม่น้ำลำคลองในชุมชนมีสภาพดี ใสสะอาด เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

- ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

4.2   แนวทางการกำจัดมูลฝอยรวมงบประมาณและสิ่งปฏิกูลรวม  และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง  2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

4.    ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

4.3   แนวทางการกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |  |
| 1 | # โครงการจัดหาถังขยะประจำหมู่บ้าน | เพื่อเป็นที่รองรับขยะ มูลฝอยและ รักษาความสะอาดถูกสุขลักษณะของชุมชน | จัดซื้รอ/จัดหาถังขยะในทุกหมู่บ้าน | - | 60,000 / อบต. | - | บ้านเมืองมีความสะอาดถูกสุขลักษณะมากขึ้น | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างเตาขยะใน อบต. | เพื่อเป็นการกำจัดขยะและรักษาความสะอาดในอบต. | ขนาดกว้าง 1.5 ม. ยาว 1.5 ม. จำนวน 1 เตา | 30,000 / อบต. | - | - | มีที่กำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน บริเวณอบต.สะอาดไม่มีขยะ | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 30,000 | 60,000 | - |  |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

4.    ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

4.4    แนวทางการจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้ | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าในตำบลให้มากขึ้น | จำนวน 300 ต้น | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีต้นไม้เพิ่มมากขึ้น ลดภาวะโลกร้อน | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

4.    ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

4.5     แนวทางการสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อเพิ่มอาสาสมัครในการดูแลรักษาทรัพยากรกรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน | จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้กับประชาชนทั่วไปในเขต อบต.หรือการให้ความรู้หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่น โดย อบต.ดำเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (จัดอบรม 1 ครั้ง/ปี) | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | ชุมชนมีอาสาสมัครในการดูแลทรัพยากร ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| 2 | โครงการรณรงค์ให้ประชาชน ทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาจากการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม | เพื่อให้ประชาชนและภาครัฐและเอกชนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ประชาชน ในเขต อบต.ทั้งภาครัฐและเอกชน ( อย่างน้อย50 ครัวเรือน) | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | ประชาชนในชุมชนอยู่ร่วมกันโดยมีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

4.    ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

4.6   แนวทางการปลุกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆ  ในท้องถิ่นไป

ทดแทนพลังงาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

4.    ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

4.7 แนวทางการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติและสากล

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1   แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยหลังวัดละลม | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 ม. ตามแบบ อบต.ละลมฯกำหนด | 305,000 / อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยบ้านอาจารย์บรรหาร | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 96 ม.หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | 150,000 / อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยศาลตาปู่ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | 160,000 / อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายนา | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 158 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | 189,000/อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยบ้านต้นร้านค้า | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | 200,000/อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายเทพ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต.ละลมฯ กำหนด | - | 78,000 / อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 1 ซอยบ้านนายขวัญ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต.ละลมฯ กำหนด | - | - | 140,000 / อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายไข่ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 42 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | - | 67,000/อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ปริมาณหินคลุก 250 ลบ.ม. | - | - | 100,000/อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางชั้น | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 98 ม. หนา 0.12 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด | 150,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายเทียนชัย | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | 144,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 12 | โตรงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายจำลอง | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | - | 48,000/ อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายแปะ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 54 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | - | 64,000/ อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ขอบสระหนองเรือ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 330 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด | - | - | 390,000/ อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยนายม้วน | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | 100,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายชัยยา | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | 234,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ในตำบล | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | รวมพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 222 ม. | 100,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนมูลดินไปสระหนองเพชร | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและใช้ขนส่งทางการเกษตร | กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. หนา 0.50 ม. | 200,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและใช้ขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 19 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบล | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและใช้ขนส่งทางการเกษตร | ปริมาตรลูกรัง 725 ลบ.ม. | - | 100,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและใช้ขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายล้อม | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สะดวกปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 106 ม. หนา 0.12 ม. ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 162,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกที่สะดวก | ส่วนโยธา |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายวิเชียร | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 143 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 220,000 /อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสด | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด |  | 200,000 /อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายรวย | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | - | 96,000 /อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายมุง | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 131 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | 200,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายปาน | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 56 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | - | 67,000/ อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายทิม | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 56 ม. หนา 0.12 ม. | - | 67,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 27 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก | ปริมาตรลูกรัง 725 ลบ.ม. | 100,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกที่สะดวก | ส่วนโยธา |
| 28 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก | ปริมาตรหินคลุก 250 ลบ.ม. | - | 100,000 /อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกที่สะดวก | ส่วนโยธา |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนายเมอ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 81 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | 97,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ทางเข้าโรงเรียนบ้านละลม | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 149 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | 70,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอยข้างโรงเรียนบ้านละลม | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | 80,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอยบ้านผู้ใหญ่สุวิทย์ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 56 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | - | 56,000/ อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 35 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | ปริมาณลูกรัง 725 ลบ.ม. | - | 100,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 36 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกได้ | รวมปริมาตรหินคลุก 250 ลบ.ม. | - | 100,000 /อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกที่สะดวก | ส่วนโยธา |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายผาย | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 108 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 172,000 /อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายผุย | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | 240,000 /อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอยบ้านกำนันสีนวน | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 186 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | - | 418,000/ อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 40 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | รวมปริมาตรลูกรัง 725 ลบ.ม. | - | 100,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 41 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | รวมปริมาตรหินคลุก 250 ลบ.ม. | - | 100,000- อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 42 | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางและถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | รวมปริมาตร 100 ตร..ม. | 50,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยบ้าน อบต.พีระ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 117 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | 136,000 /อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายวิชาญ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด | - | 288,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายเชียร | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 2.4 ม. ยาว 27 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด | - | 250,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยบ้านผู้ใหญ่นำ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด | - | - | 200,000/ อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายชัย | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด | - | 128,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายเทียม | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด | - | 80,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 49 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | รวมปริมาตรไม่น้อยกว่า 725 ลบ.ม. | - | - | 100,000/ อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 50 | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก | รวมปริมาตรไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. | 50,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกที่สะดวก | ส่วนโยธา |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายตำนอง | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 98 ม. หนา 0.12 ม.ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 150,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกที่สะดวก | ส่วนโยธา |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอยต้นโพธิ์ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | 118,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายสำรอง | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | 120,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายรุณ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | - | 190,000/ อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้าน ซอยบ้านนายแจว | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.12 ม. | 150,000/ อบต. |  | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 56 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม. | - | 50,000 /อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 57 | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. | - | 100,000 /อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 58 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก | รวมปริมาตรไม่น้อยกว่า 725 ลบ. ม. | - | 100,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกที่สะดวก | ส่วนโยธา |
| 59 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก | รวมปริมาตรไม่น้อยกว่า 250 ลบ. ม. | - | 100,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก | ส่วนโยธา |
| 60 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ถนนสายหลัก ม.8 – ม.9 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด | - | - | 2,020,000/ อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 61 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายอ่อน | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 258 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด | - | - | 360,000/ อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 62 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายชอบ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 157 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 250,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 63 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ซอยรอบบ้าน | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 387 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | 619,000 /อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 64 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ซอยบ้านผู้ใหญ่จอน | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 128 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | 200,000 /อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีความปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 65 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายอำนาจ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 36 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | - | 72,000 /อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีความปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 66 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายสมคิด | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | - | 420,000 /อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีความปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 67 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายแดง | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 250,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีความปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 68 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายฉัตร | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 75 ม. หนาง 0.15 ม. ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 ม. | 170,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 69 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 9 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกได้ | รวมปริมาตรหินคลุก 250 ลบ.ม | - | - | 100,000 /อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกที่สะดวก | ส่วนโยธา |
| 70 | โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ 9 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกได้ | รวมความยาวถนนไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร | 100,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกที่สะดวก | ส่วนโยธา |
| 71 | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 9 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกได้ | รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. | - | 100,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกที่สะดวก | ส่วนโยธา |
| 72 | โครงการเกรดปรับพื้นทางเดิม หมู่ 9 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกได้ | รวมความยาว 8,334 ตร.ม. | 250,000 /อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกที่สะดวก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 73 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ที่ 10) บ้านนายชาติ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดถนนกว้าง 3 เมตรยาว 110 เมตรหนา 0.12 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด | - | 132,000/อบต | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 74 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอยบ้านตำรวจสุวิทย์ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 46 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 55,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 75 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายแอ๊ด | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดถนนกว้าง 3. เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด | 68,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 76 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายสว่าง | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 เมตร. ยาว 50 เมตร. หนา 0.12 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด | - | 60,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 77 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก | รวมปริมาตรลูกรัง 725 ลบ.ม. | - | 100,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกที่สะดว | ส่วนโยธา |
| 78 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก | รวมปริมาตรหินคลุก 250 ลบ.ม. | - | 100,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 79 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. และถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก | ขนาดถนนกว้าง 3 เมตรยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด | 50,000/อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก | ส่วนโยธา |
| 80 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ซอยประปา | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 5 ม ยาว 217 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | 488,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 81 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายโจ๊บ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 51 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | 81,000 / อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 82 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ซอยบ้านผู้ช่วยตึ๋ง | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ช่วงแรก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.12 ม. ช่วงสอง ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 32 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | - | 262,000 / อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 83 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายทา | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 123 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | - | 478,000 / อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 84 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ซอยบ้านส.อบต.ลม | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 299 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | 196,000 / อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 85 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ซอยตรงข้ามบ้านนายบุญส่ง | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด | 84,000/อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 86 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนางพยอม | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 194 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 310,000 / อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 87 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ซอยโรงสีบ้านผู้ใหญ่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | - | - | 80,000 /อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |
| 88 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่และถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก | รวมปริมาตรลูกรัง 725 ลบ.ม. รวมปริมาตรหินคลุก 250 ลบ.ม. | - | - | 100,000 /อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกที่สะดวก | ส่วนโยธา |
| 89 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเป๋ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.12 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. | 170,000 /อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกที่สะดวก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ |  | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) |  |  | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี2555 |  |  |  |
| 90 | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 |  | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก | รวมปริมาณพื้นที่ 100 ตร.ม. |  |  | 50,000/ อบต. |  | - |  | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอกที่สะดวก | ส่วนโยธา |  |
| 91 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายณัฐพงษ์ |  | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด |  |  | 344,000 /อบต. |  | - |  | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |  |
| 92 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านข้ามคลองชลประทาน |  | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด |  |  | 112,500 /อบต. |  | - |  | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |  |
| 93 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายราตรี |  | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด |  |  | 171,200 /อบต. |  | - |  | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |  |
| 94 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายสวงษ์ |  | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.12 ม. ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด |  |  | 160,000/อบต. |  | - |  | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |  |
| 95 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยข้างสระกุดจอกใหญ่ |  | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด |  |  | - |  | - |  | 225,000 /อบต. | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย | ส่วนโยธา |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ |  |  | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี2555 |  |  |  |  |
| 95 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายฝน | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก |  |  | รวมปริมาณลูกรัง 178 ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | 25,000/ อบต. |  | - |  | - |  | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่นำส่งสู่ตลาดภายนอก |  | ส่วนโยธา |
| 96 | โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังหมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายปน | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร |  |  | รวมปริมาตรหินคลุก 218 ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | 30,700/ อบต. |  | - |  | - |  | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร |  | ส่วนโยธา |
| 97 | โครงการเกรดปรับพื้นที่ทางเดิม หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย |  |  | รวมพื้นที่ 8,334 ตร.ม. | - |  | 100,000 /อบต. |  | - |  | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย |  | ส่วนโยธา |
| 98 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอยข้างประปา | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขังถนน |  |  | ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 180 ม. ลึก 0.40 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | - |  | - |  | 378,000/ อบค. |  | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขังถนน |  | ส่วนโยธา |
| 99 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บริเวณ กม.ที่ 77+140 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย |  |  | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 5 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด | 250,000/ อบต. |  | - |  | - |  | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย |  | ส่วนโยธา |
| 100 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังถนน |  |  | ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 290 ม. ลึก 0.60 ม. | 320,000/ อบต. |  | - |  | - |  | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยไม่มีน้ำท่วมขังถนน |  | ส่วนโยธา |
| 101 | โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมลอกดินตะกอน หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและน้ำไม่ท่วมขังถนน |  |  | ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 250 ม. | - |  | 100,000/ อบต. |  | - |  | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกใม่มีน้ำท่วมขังถนน |  | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 102 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(จากบล็อกคอนเวิต) หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและน้ำไม่ท่วมขังถนน | ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 150 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. พร้อมขยายถนน คสล. | 380,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกใม่มีน้ำท่วมขังถนน | ส่วนโยธา |
| 103 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและน้ำไม่ท่วมขังถนน | ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 303 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. พร้อมวางท่อขนาด 50 ม. 102 ท่อน | 170,000/ อบต. | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกใม่มีน้ำท่วมขังถนน | ส่วนโยธา |
| 104 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 12 ถนนสายหลักจากบ้านนายพล | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและน้ำไม่ท่วมขังถนน | ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 350 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. พร้อมวางท่อขนาด 50 ม. 102 ท่อน | - | 477,000/ อบต. | - | ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกใม่มีน้ำท่วมขังถนน | ส่วนโยธา |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 6,080,400 | 6,264,000 | 6,620,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2   แนวทางการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น  ๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี2554 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553 ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

5.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3      แนวทางการสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

5.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.4   แนวทางการจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

5.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.5     แนวทางการขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

5.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.6     แนวทางการสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านละลม | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลาค่ำคืน | จำนวน 4 ต้น | 30,000 / อบต. | - | - | ประชาชนมีความสะดวก สบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านละลม | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลาค่ำคืน | จำนวน 1 ต้น | 8,000 / อบต.- | - | - | ประชาชนมีความสะดวก สบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลาค่ำคืน | จำนวน 2 ต้น | 16,000 / อบต.- | - | - | ประชาชนมีความสะดวก สบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลาค่ำคืน | จำนวน 1 ต้น | 30,000 / อบต.- | - | - | ประชาชนมีความสะดวก สบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลาค่ำคืน | จำนวน 1 ต้น | 8,000 / อบต.- | - | - | ประชาชนมีความสะดวก สบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี2554 |  |  |
| 6 | โครงการขยายสายดับไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1 -12 (สายพาดดับไฟแรงต่ำ) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลาค่ำคืน | หมู่ที่ 1- 12 | - | 200,000 / อบต. |  | ประชาชนมีความสะดวก สบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 7 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.ละลมใหม่พัฒนา | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลาค่ำคืน | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อดำเนินการเองหรืออุดหนุนงบประมาณให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในขตพื้นที่ อบต. | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | ประชาชนมีความสะดวก สบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 8+ | โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 | เพื่อให้บำรุงรักษาระบบประปาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น | ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 12 | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้ตลอดปี | ส่วนโยธา |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 192,000 | 300,000 | 100,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

- ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

6.1   แนวทางการจัดการศึกษา

6.1.1   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ |  |  | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) |  | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี2555 |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสารให้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน |  |  | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น |  | จัดซื้อ / จัดหาหนังสือพิมพ์ให้หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8,12 |  | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆมากขึ้น | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 2 | โครงการสนับสนุนการศึกษา ติดตามผลการศึกษาของเด็กนักเรียน / นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ |  |  | เพื่อให้ทราบการศึกษาต่อของเด็กเรียน/นักศึกษาภายในตำบล |  | นักเรียนในระบบและนักศึกษานอกระบบศึกษาเพิ่มขึ้น |  | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | อัตราการเรียนต่อของเด็กนักเรียนในตำบลเพิ่มขึ้น | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 3 | โครงการอบรมเยาวชนและผู้นำชุมชนในการสร้างสังคมที่พึงปรารถนา |  |  | เพื่อให้เยาวชนและผู้นำชุมชนได้รับความรู้เพิ่มเติมในการสร้างสังคมคมที่พึงปรารถนา |  | จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน หรือการให้ความรู้หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นโดย อบต.ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้อง (จัดอบรม 1 รุ่น) |  | 10,000 / อบต. |  | 10,000 / อบต. |  | 10,000 / อบต. |  | ชุมชนมีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขมากขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| 4 | โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล |  |  | เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับข่าวสารเพิ่มมากขึ้น |  | จัดสถานที่ให้บริหาร/ปรับปรุงระบบ อินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้ เสมอ |  | 0 / อบต. |  | 0 / อบต. |  | 0 / อบต. |  | การให้บริหารอินเตอร์เน็ตตำบลของหน่วยงานและประชาชนมีประสิทธิภาพ | สำนักงาน ปลัดฯ |
| ที่ |  | โครงการ | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) |  | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี2555 |  |  |  |  |
| 5 |  | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวใน ชุมชนให้เข้มแข็ง |  | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน |  | 10,000 / อบต. |  | 10,000 / อบต. |  | 10,000 / อบต. |  | สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งสามารถลดปัญหาด้านสังคมได้ |  | สำนักงาน ปลัดฯ |
| 6 |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว | เพื่อส่งเสริมรณรงค์เพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชน |  | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมด้านการรณรงค์วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว |  | 10,000 / อบต. |  | 10,000 / อบต. |  | 10,000 / อบต. |  | ครอบครัวในชุมชนมีความเข้มแข็ง เพิ่มมากขึ้น |  | สำนักงาน ปลัดฯ |
| 7 |  | โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก |  | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก |  | 10,000 / อบต. |  | 10,000 / อบต. |  | 10,000 / อบต. |  | เด็ก เยาวชน ได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น |  | สำนักงาน ปลัดฯ |
| 8 |  | โครงการอบรมเข้าค่ายโครงการเพิ่มความรักความห่วงใยให้กับครอบครัวตำบลละลมใหม่พัฒนา | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มความรักความห่วงใยให้กับครอบครัวตำบล |  | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มความรักความห่วงใยให้กับครอบครัวตำบล |  | 50,000 / อบต. |  | 50,000 / อบต. |  | 50,000 / อบต. |  | ครอบครัวในชุมชนมีความเข้มแข็ง เพิ่มมากขึ้น |  | สำนักงาน ปลัดฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  |  |  |  | 130,000 |  | 130,000 |  | 130,000 |  |  |  |  |

6.1.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี2554 |  |  |
| 1 | โครงการงบประมาณอุดหนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าอาหารกลางวัน ,อาหารเสริม(นม) ,โครงการทัศนศึกษานอกสถาน ศึกษาของนักเรียน,จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียน,มอบทุนการศึกษา,การจัดงานวันเด็ก ประจำปี,สื่อการเรียนการสอน,กิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรม,สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องดนตรีต่าง ๆ ฯลฯ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ | อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษาให้กับ -โรงเรียนบ้านละลม -โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย -โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ | 300,000 / อบต. | 300,000 / อบต. | 300,000 / อบต. | โรงเรียนในเขตพื้นที่ได้รับการสนับสนุน ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น | -ส่วนการศึกษาฯ -โรงเรียนบ้านละลม -โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย -โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 |  |  |

6.1.3    ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  และยกวิทยฐานะให้ สูงขึ้น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี2554 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6.1.4    พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี2554 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

6..1.5  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี2554 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

- ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

6.2  แนวทางการสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) |  | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี2555 |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุของตำบลให้มีเงินเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและได้รับโอกาสทางสังคมเพิ่มขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต. |  | 3,000,000 / อบต. |  | 3,000,000 / อบต. |  | 3,000,000 / อบต. |  | ผู้สูงอายุในตำบลได้รับการช่วยเหลือให้มีเงินเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและได้รับโอกาสทางสังคมเพิ่มมากขึ้น |  | สำนักงานปลัดฯ |  |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้มีเงินเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและได้รับโอกาสทางสังคม | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการใน เขต อบต. |  | 270,000 / อบต |  | 270,000 / อบต. |  | 270,000 / อบต. |  | ผู้พิการในตำบลได้รับการช่วยเหลือให้มีเงินเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและได้รับโอกาสทางสังคมเพิ่มมากขึ้น |  | สำนักงานปลัดฯ |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์มีเงินให้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองและได้รับโอกาสทางสังคม | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต. |  | 12,000 / อบต. |  | 12,000 / อบต. |  | 12,000 / อบต. |  | ผู้ป่วยเอดส์มีเงินเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองและได้รับโอกาสทางสังคมเพิ่มขึ้น |  | สำนักงานปลัดฯ |  |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) | เพื่อจัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุประเพณีในตำบลส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีต่อไป | ผู้สูงอายุในเขต อบต.(จัดกิจกรรม 1 ครั้ง) |  | 60,000 / อบต. |  | 60,000 / อบต. |  | 60,000 / อบต. |  | เกิดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันในสังคมร่วมอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ |  | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 5 | โครงการสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (จัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กับสถานีอนามัยละลม เพื่ออบรมโครงการให้ความรู้กับชมรมผู้สูงอายุ) | เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับชมรมผู้สูงอายุของตำบลละลมฯ | สนับสนุนงบประมาณให้กับสถานีอนามัยละลมเพื่อดำเนินการ 1 ครั้งต่อปี |  | 40,000 / อบต. |  | 40,000 / อบต. |  | 40,000 / อบต. |  | ชมรมผู้สูงอายุของตำบล ได้รับการสนับสนุนในการจัดทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น |  | - อบต.ละลมฯ - สถานีอนามัย ละลม |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) |  | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |  |
|  |  |  |  |  |  | ปี 2552 |  | ปี 2553 |  | ปี2554 |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับสถานีอนามัยละลมเพื่อส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชนในเขต อบต.ละลมใหม่พัฒนา | เพื่อส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชนในเขต อบต.ละลมใหม่พัฒนา |  | สนับสนุนงบประมาณให้กับสถานีอนามัยละลมเพื่อดำเนินการ 1 ครั้ง ต่อปี |  | 40,000 / อบต. |  | 40,000 / อบต. |  | 40,000 / อบต. |  | ประชาชนในเขตอบต.ละลมฯได้รับการส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีเพิ่มมากขึ้น | สำนักงาน ปลัดฯ |  |
| 7 | โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละลมฯ | เพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล |  | จัดซื้อ/จัดหา ผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่ |  | 60,000 / อบต. |  | 60,000 / อบต. |  | 60,000 / อบต. |  | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น | สำนักงาน ปลัดฯ |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัว ผู้ยากไร้ในตำบล | เพื่อสนับสนุนซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ในเขต |  | ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในเขต อบต |  | 100,000 / อบต. |  | 100,000 / อบต. |  | 100,000 / อบต. |  | ครอบครัวผู้ยากไร้ในเขต อบต.ได้รับการช่วยเหลือในการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักงาน ปลัดฯ |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในตำบล | เพื่อส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในเขต อบต. |  | ส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในเขต |  | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | 20,000 / อบต. |  | คนพิการในเขต อบต.ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น | สำนักงาน ปลัดฯ |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ละลมฯเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารเสริมนม,ค่าอาหาร กลางวัน,วัสดุอุปกรณ์ ,สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ฯลฯ | เพื่อสนับสนุนการบริหาร งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |  | จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์สื่อการศึกษา/ค่าอาหารเสริมนม ,ค่าอาหารกลางวัน,ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง |  | 377,000 / อบต. |  | 377,000 / อบต. |  | 377,000 / อบต. |  | การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของอบต.ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนกิจกรรม /โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมฯ เช่น ทัศนศึกษาการเรียนรู้นอกสถานที่,ดูแลสุขภาพเด็ก,ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ฯลฯ | เพื่อสนับสนุนกิจกรรม /โครงการงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |  | สนับสนุนกิจกรรม /โครงการงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง |  | 100,000 / อบต. |  | 100,000 / อบต. |  | 100,000 / อบต. |  | กิจกรรม /โครงการงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต. ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม | เพื่อปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมฯให้ได้มาตรฐาน |  | ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ละลมฯ ให้ได้มาตรฐาน |  | 650,000 / อบต. |  | - |  | - |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ละลมฯได้รับการพัฒนานาให้มีมาตรฐานมากขึ้น | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| 13 | โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนาม (สนามเด็กเล่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมฯ | เพื่อจัดหาเครื่องเล่นสนาม (สนามเด็กเล่น) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมฯ |  | จัดหาเครื่องเล่นสนาม (สนามเด็กเล่น) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมฯ |  | 100,000 / อบต. |  | 100,000 / อบต. |  | 100,000 / อบต. |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ละลมฯ มีสถานที่สำหรับให้เด็กได้รับการพัฒนาสมวัยมีมาตรฐานมากขึ้น | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี2554 |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม | เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของเด้กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง | 180,000 / อบต. | - | - | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ละลมฯได้รับการพัฒนานาให้มีมาตรฐานมากขึ้น | ส่วนการศึกษา ฯ |
| 15 | โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่มรื่น เหมาะกับเด็กในการพัฒนาการ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา | 20,000 /อบต. | - | - | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ละลมฯได้รับการพัฒนานาให้มีมาตรฐานมากขึ้น | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 5,029,000 | 4,209,000 | 4,209,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

- ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

6.3  แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนได้มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน | จัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ | 60,000 / อบต. | 60,000 / อบต. | 60,000 / อบต. | ประชาชนได้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายอย่างพอเพียง และสุขภาพที่ดีขึ้น | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 2 | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบริเวณที่ทำการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นและมีสถานที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน/ตำบล | ปรับปรุงสนามกีฬาของ อบต.จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด | 10,000 / อบต. | 10,000 / อบต. | 10,000 / อบต. | ประชาชนได้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นและมีสถานที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน/ตำบล | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการสนับสนุนแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย) | เพื่อสนับสนุนแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในเขตพื้นที่ | อุดหนุนงบประมาณให้ 1 ครั้ง ต่อปี | 10,000 / อบต. | 10,000 / อบต. | 10,000 / อบต. | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ได้รับการสนับสนุนในการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของ ในเขตพื้นที่มากขึ้น | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 80,000 | 80,000 | 80,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

- ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

6.4   แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพละเรือน (อปพร.) ของ อบต.ละลมใหม่พัฒนา | เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแก่สมาชิก อปพร. | จัดฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. ในเขตอบต.ละลมฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง) | 150,000 / อบต. | 150,000 / อบต. | 150,000 / อบต. | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้น | สำนักงาน ปลัดฯ |
| 2 | โครงการสนับสนุนกิจการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.) เช่น จัดหาวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ปฏิบัติราชการของ อบต.(เพิ่มเติม) และงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย | เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.) ของตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ | จัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย | 200,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | กิจการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)ของตำบลได้รับการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงาน ปลัดฯ |
| 3 | โครงการจัดทำป้ายสัญญาณจราจรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ อบต. | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรของชุมชน | จัดทำป้ายสัญญาณจราจรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเขต อบต. | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | อุบัติเหตุทางจราจรในชุมชนลดลง | ส่วนโยธา |
| 4 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน | เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน | ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน | สำนักงาน ปลัดฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 550,000 | 400,000 | 400,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

- ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

6.5  แนวทางการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล  การเสริมสร้างดูแลสุขภาพประชาชน  และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อต่าง ๆ เช่นโรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัดนก,โรคฉี่หนู ฯลฯ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุข เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สนับสนุนการดำเนินการควบคุมโรคระบาด ในด้านต่าง ๆ | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย | เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค | จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน หรือการให้ความรู้หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นโดย อบต.ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง(1ครั้ง/ปี) | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | - | ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภคมากขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม /รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมหญิง | เพื่อให้ความรู้กับเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกที่ถูกต้อง | จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน หรือการให้ความรู้หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่น โดย อบต.ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง/ปี) | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้น | -สำนักงาน ปลัดฯ -สถานีอนามัยพะโค |
| 4 | โครงการอบรมอาหารปลอดสารพิษให้กับประชาชนตำบล ละลมใหม่พัฒนา | เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ปลอดสารพิษ | จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน หรือการให้ความรู้หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นโดย อบต.ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง(1ครั้ง/ปี) | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ปลอดสารพิษทำให้ปลอดภัยต่อการบริโภคมากขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี2554 |  |  |
| 5 | โครงการสระตะหมกร่วมใจห่างไกลสุรา | เพื่อให้ประชาชนตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเหล้าลดลง | รณรงค์ให้ความรู้เรื่องเหล้า และจัดค่ายอบรมกลุ่มเสี่ยง และครอบครัว (หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก) | 200,000 / อบต. สสส. | 200,000 / อบต. สสส. | 200,000 / อบต. สสส. | ประชาชนตระหนักถึงโทษของเหล้า สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเหล้าได้ | -ส่วนสาธารณสุขฯ -สอ.ละลม -กองทุนตำบล |
| 6 | โครงการเสริมสร้างการออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและมีสถานที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน | จัดกิจกรรมรณรงค์ หรือการให้ความรู้หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นโดย อบต.ดำเนินการเองหรือร่วมกับ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ทุกหมู่บ้าน) | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | ประชาชนได้ออกกำลังกายและมีสถานที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน | สำนักงานปลัดฯ |
| 7 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในชุมชน | เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคเอดส์ | จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน หรือการให้ความรู้หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นโดย อบต.ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง(1 ครั้ง/ปี) | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 430,000 | 430,000 | 410,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2553  ถึง 2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

6.   ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

6.6   แนวทางการป้องกัน  การแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต พื้นที่ อบต. ( อาทิ โครงการ To be number one ) | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป เพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชน | สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ รณรงค์การป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | 10,000 / อบต. | 10,000 / อบต. | 10,000 / อบต. | ชุมชนสามารถลดการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดได้ | สำนักงานปลัดฯ |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้าน ภัยยาเสพติด | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด | (จัดการแข่งขันกีฬา ฯ 1 ครั้ง/ ปี) | 60,000 / อบต. | 60,000 / อบต. | 60,000 / อบต. | ประชาชนในชุมชนหันมาเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 3 | โครงการรณรงค์ หนึ่งวัน หมู่บ้านปลอดยาเสพติด | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน | ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ | - | 10,000 / อบต. | 10,000 / อบต. | ชุมชนปลอดจาก ยาเสพติดอย่างยั่งยืน | สำนักงานปลัดฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 70,000 | 80,000 | 80,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง 2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

6.   ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

6.7   แนวทางการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการจัดอบรมด้านคุณธรรมและ จริยธรรมแก่ประชาชน | เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและ จริยธรรมแก่ประชาชน | จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน หรือการให้ความรู้หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นโดย อบต.ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง(1 ครั้ง/ปี) | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ.2553 ถึง  2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

6.   ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

6.8   แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการถวายเทียนพรรษาพร้อมเครื่องสังฆทานถวายวัด ในเขต อบต.ละลมใหม่พัฒนา | เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป | วัดในเขต อบต. (1 ครั้ง) | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | 20,000 / อบต. | ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 2 | โครงการอุดหนุนงบประมาณกิจกรรมด้านการศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ให้กับวัดในเขตพื้นที่ อบตละลมใหม่พัฒนา เช่น ประเพณีกวนข้าวทิพย์,บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน/อุปสมบท , สมทบทุนในการจัดทำเทียนพรรษาประจำปี ฯลฯ | เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป | อุดหนุนงบประมาณ ให้กับวัดในเขต อบต. | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | 100,000 / อบต. | ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงทางศาสนาไห้คงอยู่ตลอดไป | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 120,000 | 120,000 | 120,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง  2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

- ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

7.1  แนวทางส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองน้ำ  และการกระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการขุดลอกสระหนองเพชร หมู่ที่ 2 บ้านละลม | เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ำป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง | ปริมาตรดินขุด 4,000 ลบ.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | - | 100,000 / อบต. | - | ป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในชุมชนได้ | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการขุดลอกสระหนองหัวลุง หมู่ที่ 3 | เพื่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำให้ ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในการเกษตรและเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในชุมชน | รวมปริมาตรดินขุด 27,000 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด |  | - | 800,000 / (งบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ) | ชุมชนมีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในการเกษตรและสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งได้ | -จ.นครราชสีมา - อบจ.นม. -อบต.ละลมฯ |
| 3 | โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ | เพื่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำให้ ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในการเกษตรและเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในชุมชน | รวมปริมาตรดินขุด 4,000 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | - | 100,000/อบต. | - | ชุมชนมีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในการเกษตรและสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งได้ | ส่วนโยธา |
| 4 | โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย | เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำต่าง ๆ ไม่ให้ตื้นเขินทำให้สามารถเก็บกักน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในการเกษตรและเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง | รวมปริมาตรดินขุด 4,000 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | - | 100,000 / อบต. | - | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในการเกษตรและเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง แหล่งน้ำไม่ตื้นเขิน | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 5 | โครงการขุดลอกคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาว | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง | รวมปริมาตรดินขุด 4,348 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000/อบต. | - | - | ป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในชุมชนได้ | ส่วนโยธา |
| 6 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหมู่ที่ 9 | เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำต่าง ๆ ไม่ให้ตื้นเขินทำให้สามารถเก็บกักน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในการเกษตรและเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง | รวมปริมาตรดินขุด 13,044 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | 300,000 / อบต. | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในการเกษตรและเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง แหล่งน้ำไม่ตื่นเขิน | ส่วนโยธา |
| 7 | โครงการขุดลอกตะกอนคลองชลประทาน หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง | เพื่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำให้ ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในการเกษตรและเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในชุมชน | รวมปริมาตรดินขุด 4,348 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | 100,000/อบต. | ชุมชนมีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในการเกษตรและสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งได้ | ส่วนโยธา |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  |  | 100,000 | 300,000 | 1,200,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

7.  ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

7.2  แนวทางก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

7.  ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

7.3    แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553 ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

8.1 แนวทางการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวอินทรีย์และเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสู่ผู้บริโภค | ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในเขต อบต.(10 ครัวเรือน) | - | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | เกษตรกรได้รับการส่งเสริมในการผลิตข้าวอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| 2 | โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ | เพื่อเพิ่มทักษะแก่เกษตรกรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ | จัดฝึกอบรม/ศึกษาดุงานให้กับเกษตรกรในเขต อบต.หรือการให้ความรู้หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นโดย อบต.ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (จัดอบรม 1 รุ่น) | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | เกษตรกรได้รับความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 50,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง  2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

8.2   แนวทางการพัฒนาการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | - | - | - |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

8.3   แนวทางการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี     (พ.ศ. 2553  ถึง   2555)

###### องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

8.4   การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ (บาท) และที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี2555 |  |  |
| 1 | โครงการอุดหนุนงบประมาณด้านกิจการการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เช่น โครงการเปลี่ยนเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ | เพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชน | อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มเกษตรกรในเขต อบต. (1 ครั้ง/ปี) | 100,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | 50,000 / อบต. | เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์แทนเกษตรเคมีเพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัดฯ |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 100,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |

ส่วนที่ 6

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม  ประเมินผล

6.1 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา    ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ที่  78 /2552  ลงวันที่  27  มีนาคม   2552   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ 28 ประกอบด้วย

1.  นายประคอง   พูนกระโทก		สมาชิกสภา อบต.		กรรมการ

2.  นายสร้อย   ด่านกระโทก		สมาชิกสภา อบต.		กรรมการ

3.  นายสำรวม   ศรีชำนาญ		สมาชิกสภา อบต.		กรรมการ

4.  นายสุเทพ   เฉียงพิมาย			ผู้แทนประชาคมตำบล		กรรมการ

5.  นายวีระ    ศรีกระโทก			ผู้แทนประชาคมตำบล		กรรมการ

6.  นายสำริต   ดับกระโทก		หัวหน้าสถานีอนามัยละลม	กรรมการ

7.  น.ส.พูนทรัพย์  รอดสำอางค์		พัฒนาชุมชนประจำตำบล		กรรมการ

8.  นายสนธยา  ภักดีกิจ			ปลัด อบต.			กรรมการ

9.  นายยุทธนา   ไทยประเสริฐ		หัวหน้าส่วนโยธา  		กรรมการ

10. นายมะณะ   เปลื้องกระโทก		กำนันตำบลละลมใหม่พัฒนา	กรรมการ

11. นายสุพจน์   สุวิวัฒนานันท์		ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลม	กรรมการ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

(1)  กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3)  รายงานเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม  ของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า   สามสิบวัน

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ที่  114 /2549  ลงวันที่ 23  กันยายน   2549  แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ 2548 ประกอบด้วย

(1)  นายสุพจน์    สุวิวัฒนานันท์                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลม	ประธานกรรมการ

(2)  นายสนธยา   ภักดีกิจ		               ปลัด อบต.    			กรรมการ/เลขานุการ

6.2  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานา  อบต.กระโทก  โดยใช้แบบรายงาน  3  แบบ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้  คือ

- แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่ 1 การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- แบบติดตามแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน แบบที่  3  คือ

  - แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

  - แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท. ในภาพรวม

  - แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท.ในแต่ละยุทธศาสตร์

6.3 การกำหนดห้วงเวลาในการในการติดตามและประเมิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทกได้กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นรายไตรมาตร ดังนี้

(1)   ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

(2)    ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(3)    ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

(4)    ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

โดยจะดำเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม  และเสนอรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อประกาศให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  ให้รายงานครั้งที่ 1 ภายในเดือนสิงหาคม และครั้งที่ 2  ภายในเดือนธันวาคม  พ.ศ.2551  โดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  มีศักยภาพที่จะสามารถดำเนินการได้  ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพ  จะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้าจาก คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ  เพื่อที่จะนำมาจัดทำเป็นรายงานประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

-    วิธีการติดตามและประเมินผล       ใช้แนวทางตามคู่มือการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว---------------------------------------------ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  .......................................................................................................................................

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล

การดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ...................................................................................................................................

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1)   ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)			(2)    ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(3)    ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)			(4)    ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1...... |  | ปีที่ 2...... |  | ปีที่ 3...... |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1...... |  | ปีที่ 2...... |  | ปีที่ 3...... |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ................................................

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.   การเบิกจ่ายงบประมาณปี .........

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่  3   ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ..........

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ 4   ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินประเมินการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ

1 ครั้ง หลังจากส้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...................................................................................................................

2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  .......................................................

ส่วนที่ 2   ยุทธศาสตร์และโครงการในปี .........................................

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |

ส่วนที่ 3   ผลการดำเนินงาน

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ |  |  |  |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ภาพรวม |  |  |  |

5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่    .................................................................................................................................................

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน ดำเนินการ (จำนวน) | หลัง ดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย			(2)  หญิง

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า 20 ปี		(2)  20 - 30 ปี			(3)  31 – 40 ปี

(4)  41 – 50 ปี		(5)  51 – 60 ปี			(6)  มากกว่า 60 ปี

3.  การศึกษา	(1)  ประถมศึกษา	(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี		(5)  สูงกว่าปริญญาตรี		(6)  อื่นๆ

4.  อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ		(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(3)  ค้าขายธรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง		(5)  นักเยนนักศึกษา		(6)  เกษตรกร

(7)  อื่นๆ (ะบุ )  ............................................................................

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.   ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์ .................................................................................................................................

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย			(2)  หญิง

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า 20 ปี		(2)  20 - 30 ปี			(3)  31 – 40 ปี

(4)  41 – 50 ปี		(5)  51 – 60 ปี			(6)  มากกว่า 60 ปี

3.  การศึกษา	(1)  ประถมศึกษา	(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี		(5)  สูงกว่าปริญญาตรี		(6)  อื่นๆ

4.  อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ		(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(3)  ค้าขายธรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง		(5)  นักเยนนักศึกษา		(6)  เกษตรกร

(7)  อื่นๆ (ระบุ )  ............................................................................

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน

........................................โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |

***************************************